中医 CDSS《医学评测-2026-08-03》
点对点回复

基于 2026 年 8 月 4 日部署版本及 2026 年 8 月 5 日线上复测

| 回复对象 | 项目评测组 |
| --- | --- |
| 线上版本 | tcm-cdss-20260804-provenance-amd64 |
| 构建标识 | e96de85351eab02598a7d64995191f0be637f41d |
| 回复日期 | 2026 年 8 月 5 日 |

尊敬的项目评测组：

感谢贵方对中医 CDSS 的详细评测。针对《医学评测-2026-08-03》中提出的意见，我方已结合最新部署版本逐项核查。以下状态均以线上实际表现为准：

- 已完成： 功能已上线，且本轮线上复测未再复现原问题。

- 部分完成： 已有整改并上线，但仍存在边界问题或尚未达到关闭标准。

- 未完成： 最新线上版本仍可复现，不能按已解决报验。

# 一、非医学类问题

| 编号 | 甲方意见 | 当前状态 | 点对点回复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 追问依旧影响诊疗流程 | 部分完成 | 已将常规追问由“强制门禁”调整为信息补充和风险提示，信息已足够时不应因非关键追问阻断辨证。但本轮风寒病例在后续候选方药阶段失败，未完成 M01–M05 全链路，因此当前只能确认追问门禁逻辑已有改善，尚不能确认完整旅程已稳定。关闭标准为：甲方 10 例及扩展病例均可在非关键问题未补录时继续诊疗，关键红旗问题只提示风险，不造成无依据的流程锁死。 |
| 2 | 候选方药被拦截，刷新后依旧不能生成 | 部分完成 | 已增加异常状态保留和“重新生成候选方药”入口；首次失败时不会再展示半张处方或用不匹配药名补齐结果。最新线上风寒病例刷新后能够保留诊断和失败状态，但点击重试后仍再次失败，M05 未执行。因此“错误可见、结果不污染”已完成，“刷新或重试后可恢复”尚未完成。下一步将以 M04 合同失败原因、修复轮成功率和重试幂等性为专项关闭条件。 |

# 二、医学类问题

## 1. 诊断

| 编号 | 甲方意见 | 当前状态 | 点对点回复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 西医诊断下方的患者资料重复、针对性不足 | 部分完成 | 已减少正常事实和无鉴别价值信息的展示，但当前诊断依据仍存在对主诉、现病史的复述，尚未完全转为“支持依据、排除依据、待查依据”三类高价值信息。后续仅保留对当前诊断方向或鉴别诊断有贡献的事实，并显示事实来源，不再罗列一般病史。 |
| 1.1.2 | “症状工作性诊断”等术语不规范 | 部分完成 | 已取消“症状工作性诊断”原文，但最新线上仍出现“头痛（症状性）”，该表述仍不够规范。本项尚未关闭。拟统一为规范诊断名称；病因证据不足时使用“头痛，病因待查”或同等规范表述，并明确其为诊断倾向而非确诊。 |
| 1.2.1 | 中医诊断下方不必再罗列病史 | 未完成 | 当前页面仍显示“辨病：头风病”等信息，与“中医诊断只保留证候结论、病史证据放在下方辨证分析”的产品口径不一致。下一版将移除中医诊断卡中的病名和病史复述，仅展示主证候及必要的证据充分性提示。 |

## 2. 中医辨病辨证分析

| 编号 | 甲方意见 | 当前状态 | 点对点回复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 推理过程没有实际内容 | 部分完成 | 最新线上已能展示病位、病性、症状与证候的联系，不再是完全空泛的模板。但风寒病例仍出现“无高热”被扩大为“否认发热”、“咳嗽不重”被写成“否认咳嗽”、阳性头痛又被写成阴性的事实极性冲突。只要事实基础不可靠，后续推理内容就不能判定为合格，因此本项暂不关闭。 |
| 2.2 | 鉴别诊断仍是证候鉴别，应做病名鉴别 | 未完成 | 接受该意见。当前线上仍输出“风热犯表证、暑湿感冒”“心脾两虚证、肝郁血虚证”等证候层鉴别，尚未形成病名层面的鉴别诊断。本项将调整为：优先给出需要鉴别的疾病或病名方向，再说明支持点、反对点及建议检查；证候鉴别下沉至中医辨证分析，不再冒充鉴别诊断。 |

## 3. 病机分析

| 编号 | 甲方意见 | 当前状态 | 点对点回复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 部分病机面板不作为甲方评估项 | 已按意见处理 | 已将该部分降为辅助说明，不再作为核心验收项。后续仅保留对处方选择和鉴别有实际作用的总病机、病位、病性，不增加与临床决策无关的面板。 |
| 3.2 | “查看证候与病机推理明细”与上方内容重复 | 已完成 | 最新线上复测未再出现重复的推理明细抽屉，页面以单一主视图承载结论和必要依据。本项继续保留回归用例，防止重复入口再次出现。 |
| 3.3 | 内伤头痛病位判断不准确 | 部分完成 | 产后头痛病例的主病位已由“脾、心、清窍”调整为“脑窍、心、脾”，总治法也已改为“益气养血，和络止痛”，方向较前版改善。但仍未完全达到贵方提出的“病位在头，并结合肝、脾、肾辨析”的要求，且“脑窍、心、脾”仍需进一步校准。下一版将把“头部/脑窍”为直接病位，脏腑仅作为相关病机层呈现，避免把相关脏腑等同于头痛的直接病位。 |

## 4. 治法治则

| 编号 | 甲方意见 | 当前状态 | 点对点回复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 气血亏虚头痛宜“健脾益气、滋阴养血（和络止痛）”，“养心”不准确 | 部分完成 | 当前总治法已调整为“益气养血，和络止痛”，较原结果准确；但子治法中仍保留“养心安神、益气升清”，未完全落实贵方意见。本项下一步统一为“健脾益气、养血和络止痛”，是否使用“滋阴”根据舌脉和阴虚证据决定，不再把“养心安神”作为头痛主治法。 |

## 5. 方剂

| 编号 | 甲方意见 | 当前状态 | 点对点回复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 系统是否在推荐“自拟方” | 部分完成 | 页面已能用“本例辨证组方加减/自拟方”标识区分经典方与模型基于病机、治法和药味规则生成的组合，不再把自拟组合伪装成经典方。需要说明的是，自拟方的形成仍属于模型推理候选，必须经过确定性剂量、禁忌、配伍及处方后审查，不能单凭模型文本直接成立。最新雷击样头痛急症中虽明确存在红旗，系统仍生成了自拟剂量处方，说明自拟方标识已实现，但急症安全边界尚未闭环。 |
| 5.2 | 气血亏虚头痛使用归脾汤不准确；是否支持益气聪明汤合四物汤加减 | 未完成 | 最新产后头痛病例仍输出“归脾汤加减”，并继续强调“养心安神”，未按贵方意见形成益气聪明汤合四物汤或同等“益气升清、养血和络”方向。本项未通过。系统架构可表达合方，但当前线上病例尚未证明合方选择、组成去重、剂量合并和安全复核均可正确执行，因此暂不宣称该能力已验收。 |

## 6. 随症加减

| 编号 | 甲方意见 | 当前状态 | 点对点回复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 随症加减展示与质量 | 持续优化 | 当前仅展示实际形成的加减建议，已删除“未形成加减”“另有建议未展示”等模型内部思考过程。下一步继续核验每条加减是否同时绑定当前症状、病机和药味依据；无依据时不展示，但也不再向用户解释模型未展示了什么。 |

## 7. 方解

| 编号 | 甲方意见 | 当前状态 | 点对点回复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 方解格式不正确 | 部分完成 | 已减少 L0/L3 等工程化核验标签对临床用户的暴露，并将经典方、自拟方身份分开呈现。但方解仍未稳定形成“治法—君臣佐使/核心药组—对应症状—风险提示”的统一格式，本项继续整改。 |
| 7.2 | 方解过于冗长 | 未完成 | 最新产后头痛病例方解仍偏长，存在病机、选方理由和药味说明多处重复。下一版将默认展示精简版，只保留方剂身份、核心治法、核心药组和关键风险；详细药味依据按需展开。 |

## 8. 西药及中成药候选

| 编号 | 甲方意见 | 当前状态 | 点对点回复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 中成药候选与证候不对应，如人参败毒胶囊 | 部分完成 | 风寒病例在 M04 失败时已不再用不匹配候选补齐结果，这是已确认改善。但雷击样头痛急症中仍出现通天口服液、天菊脑安胶囊候选，说明候选与证候的匹配约束虽有加强，急症前置阻断仍失效。本项须在“红旗未解除时不生成药物候选”落实后再关闭。 |

## 9. 中医适宜技术/治疗项目

| 编号 | 甲方意见 | 当前状态 | 点对点回复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 推荐项目应列出常用穴位 | 部分完成 | 当前已经展示穴位，但产后头痛病例的针刺方案偏向安眠、心悸，灸法错误关联了病例不存在的“经带与下腹症状”；耳穴中还出现“神门（HT7·手少阴心经）”这类把体针穴位当作耳穴的术语错误。因此“有穴位”已完成，“穴位与病症、证候、项目类型准确匹配”尚未完成。下一版按病种—证候—治法绑定常用主穴和配穴，并对体针、耳穴、灸法分别校验。 |

## 10. 健康指导

| 编号 | 甲方意见 | 当前状态 | 点对点回复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 健康指导 | 部分完成 | 当前已形成复诊时点、观察指标和生活方式建议，但仍存在建议内容与实际处方不一致的问题，例如产后头痛注意事项提到“当归、白芍”，实际处方中没有白芍。后续将由结构化处方反向生成用药注意事项，并在急症场景只保留就医、监测和禁止自行用药提示，避免健康指导稀释急诊处置。 |

# 三、本次部署后新增的必须整改项

以下问题并非贵方原文中的独立编号，但会直接影响上述意见能否关闭：

| 级别 | 问题 | 线上复测结论 | 关闭要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 患者事实极性错误 | 风寒病例同时出现发热/否认发热、咳嗽/否认咳嗽，并把阳性头痛写成阴性。 | 对“无高热、咳嗽不重、未见明显呼吸困难、否认 A/B/C”等限定、程度和并列否定做类级防护；所有患者事实、诊断依据、病机依据和随访内容不得发生正负冲突。 |
| P0 | 急症红旗未解除仍输出剂量处方 | 雷击样头痛伴喷射性呕吐、颈项强直，页面已提示紧急排除蛛网膜下腔出血，却仍输出 8 味中药、克剂量、3 日用法及中成药候选。 | 红旗未解除时，M04 必须只输出急诊处置和待排事项；结构化药味、剂量、疗程、中成药候选必须为零。 |
| P1 | M04 恢复能力不足 | 线上 6 次 M04 中，首轮成功 1 次、修复成功 3 次、最终合同拒绝 2 次，5/6 发生重试。 | 降低修复轮依赖；失败后重试必须可恢复，且不得产生半成品处方或前后不一致结果。 |
| P1 | 运行就绪口径不一致 | 健康接口显示 strictReady=true，但知识库仍标记“2020 版历史规则基线”、要求 2025 版；当前文本生成与临床复核实际均为 deepseek-v4-flash。 | 严格就绪必须与知识库版本、主模型和复核模型实际配置一致；不满足发布要求时不得返回严格就绪。 |

# 四、当前版本可确认的改进

- 健康接口已增加构建 commit、源码摘要和构建时间，线上版本来源可识别。

- 候选方药生成失败时，不再展示半张处方或以不匹配药名填充结果。

- 产后头痛的总治法已调整为“益气养血，和络止痛”，病位表达较前版有所改善。

- 急症页面能够识别雷击样头痛，并明确提示紧急排除蛛网膜下腔出血和立即就医。

- 本地确定性回归 52/52 通过；但该结果不能替代线上临床质量验收，现有用例尚未覆盖上述两个 P0。

# 五、建议的验收结论

本次部署完成了部分交互、展示和失败降级整改，但不能据此认定《医学评测-2026-08-03》全部问题已经关闭。当前建议结论为：部分整改已上线，暂不申请最终医学验收。

下一轮报验前，应至少满足以下条件：

- 风寒病例不再出现患者事实极性冲突，且同类限定否定、程度否定、并列否定全部通过回归。

- 雷击样头痛等红旗病例在风险解除前不产生任何药物候选、剂量或疗程。

- 候选方药失败后可稳定恢复，甲方 10 例和扩展病例能完整走通 M01–M05。

- 中医诊断卡移除病名和病史复述；鉴别诊断改为病名层鉴别。

- 气血亏虚头痛的病位、治法、方剂、穴位和健康指导形成一致链路，不再继续输出归脾汤主导或养心安神主导结果。

- 严格就绪状态与实际知识库版本、主模型和临床复核配置一致。

以上为我方基于当前线上版本的真实点对点回复。对已完成项，我们将在回归套件中保留防复发用例；对部分完成和未完成项，不以“已部署”替代“已验收”，待整改和线上复测通过后再逐项申请关闭。